PitNow (피트나우)

서비스 기획서 v2.0 (Final)
— 리스크 관리 + 앱 기능 명세 통합 —

작성일: 2026.02.24
Based on 내부제안서 v4.0 / v4.2
Confidential

# 목차

Part 1. 서비스 개요

1.1 문제 정의 / 1.2 솔루션 / 1.3 비즈니스 모델

Part 2. 상품·정책 확정사항

2.1 가격·예약 / 2.2 정산 / 2.3 헬퍼모드 / 2.4 운영 구조

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Part 3. 앱/웹앱 기능 명세 (PRD) — 핵심 파트 ①

3.1 사용자 앱 (PWA) — 와이퍼 기반 핵심 플로우

3.2 🎬 가이드 영상 시스템 (신규)

3.3 🚗 내 차량 관리 (신규)

3.4 파트너 포털 / 3.5 운영자 콘솔

3.6 알림·푸시 시스템

3.7 Phase별 기능 로드맵 (MVP → v2 → v3)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Part 4. 운영 정책 (SOP)

Part 5. 리스크 관리 종합 — 핵심 파트 ②

5.1~5.9 (24개 리스크 / 6개 카테고리 / 보험 / 거버넌스)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Part 6. KPI 및 성과 지표

Part 7. Next Steps 로드맵

# Part 1. 서비스 개요

## 1.1 문제 정의

### 사용자(DIY 차량 오너) 측

리프트·공구·작업공간에 대한 접근성이 현저히 낮음

근거리에서 주말·야간에 이용 가능한 선택지가 사실상 없음

전문 정비소에 맡기기엔 비용 부담, 직접 하기엔 장비 부재

작업 방법을 모르거나 불안해서 DIY를 포기하는 잠재 고객층 존재

### 정비소(파트너) 측

리프트 유휴 시간 발생 — 특히 야간·주말에 자산이 놀고 있음

외부인 사용 시 파손·도난·클레임·점유·민원 등 다중 리스크 우려

수익화하고 싶지만 관리 부담과 리스크 때문에 개방을 꺼림

## 1.2 솔루션 — PitNow (피트나우)

동네 정비소의 유휴 리프트를 "시간 상품"으로 전환하는 중개 플랫폼

DIY 고객에게: 근거리에서 리프트·공구·공간을 시간 단위로 간편 예약·이용

정비소에게: 유휴 자산 현금화 + 예약/결제/규정/분쟁은 플랫폼 표준화

QR 체크인 기반 단순 이용 흐름 (와이퍼 방식 준용)

가이드 영상 시스템으로 초보 DIY 사용자의 진입 장벽까지 해소

와이퍼(YPER) 공유 설비 모델 벤치마킹 + 정비 특화 기능 확장

## 1.3 비즈니스 모델 요약

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 수익 모델 | 시간 단위 리프트 임대 중개 수수료 (15%) |
| 고객 | DIY 차량 정비 오너 (주 고객) |
| 파트너 | 동네 정비소 (리프트 보유) |
| 정산 | 85% 파트너 / 15% 플랫폼 (안정화 후 80/20 옵션) |
| 부수 상품 | 헬퍼모드 (인증 헬퍼 작업 보조, 유료) |
| 확장 수익 | 부품/소모품 중개, 차종별 상품 추천, 광고 |
| MVP 형태 | 웹앱(PWA) + 운영자 콘솔 + 직영 24h 허브 |
| 타겟 지역 | 의정부시 (자동차 등록 182,468대) |

# Part 2. 상품·정책 확정사항

## 2.1 가격/예약 정책

| 항목 | 확정 내용 |
| --- | --- |
| 기본 요금 | 20,000원 / 시간 |
| 최소 이용 | 1시간 |
| 예약/연장 단위 | 30분 (자동 환산 과금) |
| 결제 시점 | 예약 시 선결제 |

## 2.2 정산 정책

| 단계 | 파트너 | 플랫폼 |
| --- | --- | --- |
| 초기(런칭) | 85% | 15% |
| 안정화 후 | 80% | 20% (협의 전환) |

## 2.3 헬퍼모드 (부수 상품)

선택형 옵션 — 고객이 예약 시 추가 선택

정비소 사장님이 "인증 헬퍼"로 작업 보조 수행

고위험 공구 사용 시 헬퍼 동반 필수

요금: 파일럿 후 확정 (미정)

## 2.4 운영 구조

| 구분 | 파트너 지점 | 직영 24h 허브 |
| --- | --- | --- |
| 운영 시간 | 영업시간 내 자율 슬롯 | 24시간 |
| 관리 주체 | 정비소 사장님 + SOP | 피트나우 직접 운영 |
| 핵심 역할 | 공급 확대·다양성 | 야간 대응·표준 선행 |
| 리스크 통제 | 플랫폼 표준 적용 | 내부 통제 직접 흡수 |

# Part 3. 앱/웹앱 기능 명세 (PRD)

"공유 서비스는 운영툴이 곧 제품이다." — 와이퍼(YPER)의 직관적 예약→체크인→이용 플로우를 기반으로, 피트나우만의 가이드 영상 시스템·내 차량 관리·안전 통제 기능을 추가하여 "셀프정비 원스톱 플랫폼"으로 확장한다.

## 3.1 사용자 앱 (PWA) — 와이퍼 기반 핵심 플로우

와이퍼 앱의 "탐색 → 예약 → 결제 → 체크인 → 이용 → 체크아웃" 흐름을 그대로 준용하되, 피트나우 특화 요소(작업 선택·안전 동의·가이드 연동)를 삽입한다.

### ① 탐색·예약 플로우

| 단계 | 화면/기능 | 설명 | 벤치마크 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 홈 — 지도 탐색 | 현위치 기반 주변 정비소 마커 표시 거리·평점·가격·빈 슬롯 수 필터 | 와이퍼: 근처 세차장 목록 |
| 2 | 지점 상세 | 지점 사진·주소·진입/주차 안내 제공 공구 목록(기본/고위험) 이용 규정 요약·이용 후기 | 와이퍼: 세차장 상세 |
| 3 | 작업 선택 ★ | 허용 작업 리스트에서 선택(복수 가능) 금지 작업은 비활성 + "불가" 표시 선택 시 예상 소요시간 안내 해당 작업 가이드 영상 썸네일 표시 | 피트나우 고유 |
| 4 | 슬롯 선택 | 캘린더 뷰 → 시간대 선택 최소 1시간, 30분 단위 연장 작업 선택 기반 추천 시간 자동 제안 | 와이퍼: 날짜·시간 선택 |
| 5 | 옵션 선택 | 헬퍼모드 ON/OFF (고위험 시 필수) 기본 공구 외 추가 공구 요청 | 피트나우 고유 |
| 6 | 안전 동의 ★ | 이용약관 + 안전수칙 + 서약서 전자서명 (자가정비 범위 내 작업 확인) 안전교육 영상(3분) 시청 완료 인증 | 피트나우 고유 |
| 7 | 결제·예약 확정 | 선결제(카드/간편결제) 예약 확정 알림 (앱 푸시 + SMS) | 와이퍼: 포인트 결제 |

### ② 이용 플로우 (체크인 ~ 체크아웃)

| 단계 | 화면/기능 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | QR 체크인 | 현장 QR 스캔 → 예약 확인 → 이용 시작 차량 상태 사진 촬영(4방향+하부) 필수 |
| 2 | 이용 중 대시보드 | 실시간 타이머 (남은 시간 표시) 가이드 영상 바로가기 버튼 ★ 긴급 호출 버튼 (SOS) 현장 비상 연락처 표시 |
| 3 | 연장 UX | 종료 15분 전 푸시 알림 30분 단위 연장 + 즉시 결제 다음 예약 있을 시 연장 불가 안내 |
| 4 | 작업 완료 체크리스트 | 사용 공구 반납 확인 폐기물 처리 확인 작업 공간 정리 확인 |
| 5 | 사진 체크아웃 | 작업 후 상태 사진 촬영(4방향+하부) 체크인 사진과 비교 기능 QR 체크아웃 → 이용 종료 |
| 6 | 이용 완료 | 이용 요약(시간·비용) 매장 후기 작성 유도 다음 정비 주기 알림 설정 안내 |

### ③ 고객지원·기타

이슈 신고 (분쟁 접수 — 사진 첨부 가능)

1:1 문의 채널 (채팅/전화)

이용 기록·결제 내역·영수증 열람

매장별 이용 후기 열람/작성 (MVP)

쿠폰·이벤트 관리

## 3.2 🎬 가이드 영상 시스템 (신규 핵심 기능)

피트나우의 차별화 핵심. 초보 DIY 사용자의 진입 장벽을 영상 콘텐츠로 해소하고, 예약 전환율과 재이용률을 높이는 콘텐츠 엔진.

### A. 콘텐츠 전략

| 단계 | 제작 방식 | 콘텐츠 유형 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 (MVP~6개월) | 자체 촬영 (직영 허브 활용) | 기본 작업 가이드 (오일 교환, 필터 교환 등) 안전교육 영상(필수 시청) | 핵심 작업 10~15개 커버 예약 전환율 향상 |
| Phase 2 (6~12개월) | 자체 + 외부 큐레이션 | 차종별 가이드 확대 시즌별 특집 (겨울: 부동액/여름: 에어컨) | 영상 50개+ 라이브러리 검색·추천 고도화 |
| Phase 3 (12개월~) | 크리에이터 협업 (유명 자동차 유튜버) | 크리에이터 콜라보 시리즈 고급 DIY 콘텐츠 라이브 Q&A | 브랜드 인지도 확대 커뮤니티 활성화 |

### B. 가이드 영상 라이브러리 — 자가정비 허용 작업 전체 커버

자동차관리법 시행규칙 별표9 허용 범위 내 모든 작업에 대한 가이드를 단계적으로 제작한다.

| 카테고리 | 작업 항목 | 난이도 | MVP 포함 | 예상 길이 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 오일류 | 엔진오일 교환 | ★★☆ | ✅ | 8~10분 |
| 오일류 | 미션오일(ATF) 점검 | ★★★ | ✅ | 7분 |
| 오일류 | 브레이크액 교환 | ★★★ | ✅ | 8분 |
| 오일류 | 파워스티어링 오일 점검 | ★★☆ |  | 5분 |
| 필터류 | 에어필터 교환 | ★☆☆ | ✅ | 4분 |
| 필터류 | 에어컨 필터 교환 | ★☆☆ | ✅ | 4분 |
| 필터류 | 오일필터 교환 | ★★☆ | ✅ | 6분 |
| 필터류 | 연료필터 교환 (가솔린) | ★★★ |  | 7분 |
| 냉각 계통 | 냉각수(부동액) 교환 | ★★☆ | ✅ | 8분 |
| 냉각 계통 | 라디에이터 호스 점검 | ★★☆ |  | 5분 |
| 제동 장치 | 브레이크 패드 교환 | ★★★ | ✅ | 10분 |
| 제동 장치 | 브레이크 디스크 점검 | ★★☆ |  | 5분 |
| 타이어 | 타이어 교환/로테이션 | ★★☆ | ✅ | 8분 |
| 타이어 | 타이어 공기압 점검 | ★☆☆ | ✅ | 3분 |
| 전기 장치 | 배터리 교환/점검 | ★★☆ | ✅ | 6분 |
| 전기 장치 | 퓨즈 점검/교환 | ★☆☆ |  | 4분 |
| 전기 장치 | 와이퍼 블레이드 교환 | ★☆☆ | ✅ | 3분 |
| 외장·기타 | 번호판등 교환 | ★☆☆ |  | 3분 |
| 외장·기타 | 실내 인테리어 관리 | ★☆☆ |  | 5분 |
| 외장·기타 | 세차/디테일링 | ★☆☆ |  | 7분 |
| 안전 필수 | 리프트 사용법 + 안전수칙 | — | ✅ (필수) | 3분 |
| 안전 필수 | 공구 기본 사용법 | — | ✅ (필수) | 5분 |
| 안전 필수 | 폐기물 처리 가이드 | — | ✅ (필수) | 3분 |

* MVP 기본 라이브러리: 안전 필수 3개 + 핵심 작업 12~15개 = 약 15~18개 영상

### C. 영상 연동 UX

① 예약 시 자동 추천 (작업 선택 연동)

사용자가 "엔진오일 교환" 선택 → 예약 확인 화면에 해당 가이드 영상 썸네일 표시

"예약 전 가이드 보기" 버튼 → 인앱 영상 재생

예약 확정 후 "이용 전 가이드를 미리 시청하세요" 알림 (푸시)

② 가이드 탭 (자유 탐색)

하단 네비게이션에 "가이드" 탭 독립 배치

카테고리별 탐색: 오일류 / 필터류 / 냉각 / 제동 / 타이어 / 전기 / 외장

검색 기능: 키워드 + 차종 필터

인기 영상 / 최신 영상 / 시즌 추천 섹션

내 차량 등록 시 → "내 차에 맞는 가이드" 자동 필터링 ★

③ 이용 중 바로가기

이용 중 대시보드에 "가이드 보기" 플로팅 버튼

작업하면서 영상을 미니플레이어(PIP)로 동시 시청 가능

영상 내 단계별 챕터 마커 → 원하는 단계로 바로 이동

🔧 [추가 설계 필요] 영상 호스팅 인프라(자체 서버 vs CDN vs YouTube 임베드) 결정, 차종별 영상 분기 기준(차종 DB 설계), 크리에이터 협업 계약 모델 설계 필요

## 3.3 🚗 내 차량 관리 (신규 핵심 기능)

사용자의 차량 정보를 등록하면, 맞춤형 가이드·정비 주기 알림·소모품 추천까지 연결되는 "내 차 맞춤 서비스" 허브.

### A. 차량 등록 (MVP)

| 입력 항목 | 입력 방식 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 차량 번호 | 직접 입력 | 본인 확인 / 체크인 시 대조 |
| 제조사/모델/연식 | 선택형 (DB 기반) | 차종별 가이드 필터링 정비 주기 산출 |
| 엔진 타입 | 가솔린/디젤/하이브리드/전기 | 작업 가이드 분기 (디젤 연료필터 등) |
| 주행거리 (최초 등록 시) | 직접 입력 | 소모품 교체 주기 기준점 |
| 차량 사진 (선택) | 카메라 촬영 | 프로필 / 체크인 시 확인용 |

### B. 내 차량 대시보드

📍 MVP 기능

등록 차량 정보 조회/수정

이용 이력: 날짜·지점·작업 내용 타임라인

최근 작업 기반 "다음 정비 추천" 표시

📍 v2 확장 기능

정비 주기 자동 알림 시스템:

→ 엔진오일: 5,000~10,000km 또는 6개월 마다

→ 에어필터: 15,000~20,000km 또는 12개월

→ 브레이크패드: 30,000~40,000km

→ 냉각수: 40,000km 또는 24개월

→ 타이어 교체: 40,000~50,000km 또는 마모도 기준

내 차종에 맞는 가이드 영상 자동 큐레이션

"OO님의 아반떼 CN7, 다음 오일 교환까지 약 1,200km 남았어요" 형태의 개인화 알림

📍 v3 확장 기능 (커머스 연동)

내 차종 호환 소모품 추천 + 앱 내 구매 (부품/소모품 중개)

예: "아반떼 CN7에 맞는 엔진오일 목록" → 가격 비교 → 주문 → 예약일에 지점 수령

소모품 브랜드 제휴/광고 수익 모델

정비 이력 기반 차량 상태 리포트 (중고차 매매 시 활용 가능)

🔧 [추가 설계 필요] 차종 DB 구축 방안(카이즈유 등 데이터 소스 검토), 정비 주기 기준 데이터 확보, 커머스 연동 시 부품 공급사 제휴 전략 설계 필요

## 3.4 파트너 포털 (정비소용 웹 콘솔)

| 기능 영역 | 상세 기능 | Phase |
| --- | --- | --- |
| 슬롯 관리 | 캘린더 뷰 슬롯 오픈/차단 정기 휴무·예외 설정 자동 슬롯 오픈 스케줄 | MVP |
| 예약 현황 | 금일/주간 예약 리스트 실시간 체크인 상태 연장·점유 알림 | MVP |
| 공구 관리 | 제공 공구 범위 설정(기본/고위험) 고위험 공구 운영 규칙 확인 공구 재고/상태 관리 | MVP |
| 헬퍼 관리 | 헬퍼 요청 수락/거절 헬퍼 이용 이력/정산 | MVP |
| 정산 | 정산 내역 조회 (일별/월별) 증빙 다운로드 세금계산서 발행 연동 | MVP |
| 리뷰 관리 | 이용 후기 열람 파트너 답변 작성 | MVP |
| 분석 리포트 | 가동률·매출·이용 패턴 분석 시간대별 수요 히트맵 월간 리포트 자동 생성 | v2 |

## 3.5 운영자(Admin) 콘솔

| 기능 영역 | 상세 기능 |
| --- | --- |
| 정책 관리 | 작업 범위(허용/금지) 설정 공구 등급 설정 페널티/추가청구 기준 관리 서약서·약관 버전 관리 |
| 결제/정산 | 결제/환불/추가청구 처리 파트너 정산 실행 미수금 관리 |
| 분쟁 처리 | 사건 타임라인 뷰(예약+사진+CCTV+로그) 증빙 기반 판정 처리 기한 관리(24h/72h) |
| 제재 관리 | 경고 발송 이용 정지 처리 블랙리스트/재가입 방지 이의 신청 접수/처리 |
| 콘텐츠 관리 | 가이드 영상 업로드/관리 영상-작업 매핑 관리 배너·이벤트 관리 |
| KPI 대시보드 | 판매시간/연장률/점유율/클레임률/재방문율 파트너별·지점별 성과 실시간 이용 현황 모니터링 |

## 3.6 알림·푸시 시스템

사용자 여정 전체에 걸친 알림 설계 — 예약부터 정비 주기 리마인드까지

| 시점 | 알림 내용 | 채널 | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| 예약 확정 | "OO 정비소 2/28(토) 14:00 예약 확정" | 푸시+SMS | MVP |
| 예약 리마인드 | "내일 14:00 예약, 준비물을 확인하세요" + 해당 작업 가이드 영상 링크 | 푸시 | MVP |
| 체크인 안내 | "도착하셨나요? QR 체크인을 진행하세요" | 푸시 | MVP |
| 이용 중 (종료 15분 전) | "15분 후 종료, 연장하시겠어요?" | 푸시+앱내 | MVP |
| 체크아웃 완료 | "이용 완료! 후기를 남겨주세요" | 푸시 | MVP |
| 정비 주기 알림 ★ | "엔진오일 교환 시기가 다가왔어요 (마지막 교환: 3개월 전)" | 푸시 | v2 |
| 시즌 추천 | "겨울철 필수! 부동액 점검 가이드 보기" | 푸시 | v2 |
| 가이드 신규 등록 | "새 가이드: 아반떼 CN7 브레이크패드 교환" | 푸시 | v2 |
| 소모품 추천 ★ | "내 차에 맞는 엔진오일 추천 상품" | 푸시 | v3 |

## 3.7 Phase별 기능 로드맵

기능을 MVP → v2 → v3로 단계적으로 배포하여 개발 리소스를 효율적으로 배분한다.

|  | MVP (런칭) | v2 (6~12개월) | v3 (12개월~) |
| --- | --- | --- | --- |
| 핵심 플로우 | 탐색→예약→결제→ QR체크인→이용→ 사진체크아웃 | 예약 UX 고도화 반복 예약/즐겨찾기 | AI 맞춤 추천 (시간·지점·작업) |
| 가이드 영상 | 핵심 15~18개 영상 (자체 제작) 안전교육 필수 시청 | 50개+ 확대 차종별 분기 외부 큐레이션 추가 | 크리에이터 콜라보 라이브 Q&A 사용자 UGC |
| 내 차량 | 차량 등록 이용 이력 조회 | 정비 주기 알림 차종별 가이드 필터링 차량 상태 대시보드 | 차종별 소모품 구매 정비 이력 리포트 중고차 상태 증명 |
| 리뷰/커뮤니티 | 매장별 이용 후기 | 작업별 후기/팁 사진 첨부 후기 | 커뮤니티 게시판 Q&A / 팁 공유 크리에이터 채널 |
| 부품/소모품 | 사용자 지참 기본 | 소모품 정보 제공 (규격·호환 안내) | 앱 내 구매(중개) 예약일 지점 수령 브랜드 제휴 |
| 결제 | 카드 선결제 보증금 | 간편결제 확대 정기 이용권 | 구독 모델 소모품 결제 통합 |
| 알림 | 예약·체크인·연장 | 정비 주기 알림 시즌 추천 | 소모품 추천 푸시 AI 맞춤 알림 |
| 파트너 | 슬롯·예약·정산 공구·헬퍼 관리 | 분석 리포트 수요 히트맵 | 재고 관리 연동 자동 정산 |
| 안전/통제 | 서약서·안전교육 금지작업 UI차단 사진 증빙 | CCTV 연동 리프트 IoT 센서 | 자동 이상감지 실시간 관제 |

## 3.8 핵심 화면 구조 (와이어프레임 가이드)

개발/디자인 진행 시 참고용 화면 구조. 와이퍼 앱의 탭 구조를 기반으로 피트나우 탭을 설계한다.

### 하단 네비게이션 (5탭)

| 탭 | 아이콘 | 주요 화면 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 홈 | 🏠 | 지도 탐색 + 근처 지점 빈 슬롯 현황 시즌 배너 | 와이퍼 홈 준용 |
| 가이드 ★ | 🎬 | 카테고리별 영상 목록 검색 + 차종 필터 내 차 맞춤 추천 | 피트나우 고유 탭 |
| 예약 | 📅 | 내 예약 현황 과거 이용 이력 즐겨찾기 지점 | 와이퍼 준용 |
| 내 차 ★ | 🚗 | 차량 정보/사진 정비 이력 타임라인 다음 정비 추천 | 피트나우 고유 탭 |
| 마이 | 👤 | 프로필/설정 결제수단 관리 쿠폰/포인트 고객센터 | 와이퍼 준용 |

★ 표시 = 피트나우 고유 탭 (와이퍼 대비 신규)

# Part 4. 운영 정책 (SOP)

## 4.1 점유(시간 초과) 관리

| 단계 | 조치 내용 |
| --- | --- |
| 예방 | 종료 15분 전 알림 → 연장 UX(30분 단위) |
| 초과 발생 | 자동 추가 과금 (30분 단위) |
| 반복 초과 | 페널티 부과 + 계정 경고/제한 |
| 악성 점유 | 운영자 즉시 개입 + 현장 조치 |

## 4.2 청소·폐기물 관리

사진 인증(전/후) 기반 관리

폐기물 SOP: 폐유/필터 → 지정 통·라벨 사용

금지 품목 명시 + 위반 시 비용 보전 청구

미이행 시 경고 → 이용 제한 → 블랙리스트

## 4.3 공구 제공/관리

| 등급 | 범위 | 이용 조건 |
| --- | --- | --- |
| 기본 | 렌치, 잭, 스패너 등 | 자유 이용 |
| 고위험 | 에어건, 토크렌치, 전동공구 | 헬퍼 동반 필수 + 안전 동의 |
| 금지 | 용접기, 그라인더, 리프트 직접조작 | UI/현장 모두 차단 |

## 4.4 분쟁 처리 원칙

증빙 기반: 예약기록 + 규정동의 + 사진(전/후) + CCTV

운영 콘솔 타임라인 관리

24h 내 1차 응답, 72h 내 결론

불복 시 외부 중재 안내

# Part 5. 리스크 관리 종합

총 24개 리스크, 6개 카테고리. 각 리스크별 시나리오·대응 방안·추가 설계 필요사항을 체계적으로 정리한다.

## 5.1 리스크 매트릭스 총괄표

가능성(L/M/H) × 영향도(1~5)

| ID | 카테고리 | 리스크 | 가능성 | 영향도 | 등급 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 안전/사고 | 리프트 작업 중 인명사고 | M | 5 | 🔴 Critical |
| R-02 | 안전/사고 | 차량 손상 | M | 4 | 🔴 Critical |
| R-03 | 안전/사고 | 공구 사용 중 부상 | H | 4 | 🔴 Critical |
| R-04 | 안전/사고 | 야간 응급상황 | L | 5 | 🟠 High |
| R-05 | 법적/규제 | 자동차관리법 위반(무등록 정비) | M | 5 | 🔴 Critical |
| R-06 | 법적/규제 | 산업안전보건법 위반 | M | 4 | 🔴 Critical |
| R-07 | 법적/규제 | 공간 전대 세무·법률 이슈 | M | 3 | 🟠 High |
| R-08 | 법적/규제 | 소비자보호법 환불 규정 | L | 3 | 🟡 Medium |
| R-09 | 사업/재무 | 파트너 초기 확보 실패 | H | 5 | 🔴 Critical |
| R-10 | 사업/재무 | 손익분기점 미달 | M | 4 | 🟠 High |
| R-11 | 사업/재무 | 보증금 미수/결제 실패 | M | 3 | 🟠 High |
| R-12 | 사업/재무 | 파트너 이탈 | M | 4 | 🟠 High |
| R-13 | 운영/평판 | 슬롯 중복/충돌 | M | 3 | 🟠 High |
| R-14 | 운영/평판 | 악성 이용자 반복 위반 | H | 3 | 🟠 High |
| R-15 | 운영/평판 | 야간 비상대응 실패 | L | 5 | 🟠 High |
| R-16 | 운영/평판 | SNS 악성 리뷰 확산 | M | 3 | 🟡 Medium |
| R-17 | 운영/평판 | 폐기물 불법 투기 민원 | M | 3 | 🟡 Medium |
| R-18 | 기술/데이터 | 개인정보 유출 | L | 5 | 🟠 High |
| R-19 | 기술/데이터 | 시스템 장애(체크인 불가) | M | 4 | 🟠 High |
| R-20 | 기술/데이터 | QR/결제 해킹 | L | 4 | 🟡 Medium |
| R-21 | 외부환경 | 경쟁 서비스 출현 | M | 3 | 🟡 Medium |
| R-22 | 외부환경 | 계절/날씨 수요 변동 | H | 2 | 🟡 Medium |
| R-23 | 외부환경 | 법규 강화 | L | 5 | 🟠 High |
| R-24 | 외부환경 | 경기 침체 | M | 2 | 🟡 Medium |

🔴 즉시 대응 / 🟠 런칭 전 확보 / 🟡 모니터링+단계 보완

## 5.2 안전/사고 리스크

### [R-01] 리프트 작업 중 인명사고

⚠ 시나리오

리프트 아래 작업 중 오작동·안전핀 미체결 → 차량 낙하 → 중상·사망

■ 추천 대응 방안

리프트 안전교육 영상(3분) 필수 시청 → 미완료 시 체크인 차단

안전핀·잠금장치 체크리스트 디지털 동의

비상정지 버튼 위치 안내 (체크인 화면)

리프트 정기 안전점검 의무화 (월 1회, 기록 업로드)

사고 시 119 연동 + 운영자 자동 알림 + CCTV 보존

■ 보험: 시설소유관리자배상책임보험(파트너) + 플랫폼 단체상해보험

🔧 [추가 설계 필요] 보험사 맞춤 특약 설계, 보험료 이용료 반영 비율 시뮬레이션 필요

### [R-02] 차량 손상

체크인/아웃 시 차량 사진 4방향+하부 필수

책임 판정: 시설 하자 → 파트너 보험 / 사용자 과실 → 본인 부담

CCTV + 사진 + 예약기록 기반 판정

🔧 [추가 설계 필요] 차량 손상 책임 판정 기준표, 보상 한도, 면책 조항 법률 검토 필요

### [R-03] 공구 사용 중 부상

공구 등급별 안전수칙 고지 (앱 팝업 + 현장 스티커)

고위험 공구: 헬퍼 동반 + 보호장구(장갑·보안경) 비치

구급함 비치 의무 + 인근 병원 앱 내 안내

사용자 서약서: 안전수칙 숙지 + 자기책임 확인

### [R-04] 야간 응급상황

야간 최소 1인 상주 (직영 필수)

CCTV 원격 관제 이중 체계

비상 호출 버튼 + 119 원터치 신고

야간 이용 자격: 최소 3회 이상 이용 경험자

## 5.3 법적/규제 리스크

### [R-05] 자동차관리법 위반 — 무등록 정비사업

⚠ 핵심

자동차관리법 시행규칙 제62조 별표9 — 미등록 정비사업 시 3년 이하 징역 / 3천만원 벌금

■ 현행 셀프정비소 회피 구조 (벤치마킹)

"공간대여" 논리: 정비소가 정비를 해주는 것이 아니라 공간·장비만 대여

사용자 서약서: "자동차관리법 허용 범위 내 자가정비만 수행"

이를 통해 "정비사업"이 아닌 "공간임대업" 포지셔닝

■ 피트나우 6단계 방어 레이어

| 레이어 | 방안 |
| --- | --- |
| ① 사업 정의 | 피트나우 = 유휴 공간/설비 시간 임대 중개 플랫폼 정비 주체 = 자동차 소유자 본인 |
| ② 서약서 | 예약 시 전자서명: 허용 작업 범위 확인 + 자기책임 |
| ③ UI 강제 | 허용 작업만 선택 가능 / 금지 작업 원천 차단 |
| ④ 파트너 계약 | "시설 이용 중개 계약" 체결 (정비 도급 아님) |
| ⑤ 자격자 확보 | 직영 허브 자격자 필수 배치 / 파트너 권장 |
| ⑥ 선제 법률자문 | 국토교통부 유권해석 질의 + 법무법인 사전 검증 |

🔧 [추가 설계 필요] 법무법인 자문 통한 적법성 최종 확인 필수. 서약서 법적 효력·면책 유효성 검토 선행 필요.

### [R-06] 산업안전보건법 시설관리자 의무

파트너 계약에 "시설 안전 관리 의무" 조항 명시

리프트 정기점검 의무화 + 미이행 시 슬롯 차단

삼자 책임 분배 구조 명확화 (사용자-정비소-플랫폼)

### [R-07] 공간 전대(재임대) 이슈

파트너 온보딩 시 임대차 전대 가능 여부 확인

자가 소유 정비소 우선 모집

정산 세무 처리 가이드 제공

### [R-08] 소비자보호법 환불 규정

전자상거래법 기반 환불/취소 정책 수립

약관·개인정보처리방침 법률 검토 후 게시

## 5.4 사업/재무 리스크

### [R-09] 파트너 초기 확보 실패

직영 24h 허브 1호점 선행 → 실증 데이터로 파트너 설득

초기 인센티브: 3개월 90/10 정산 + 리프트 점검 무상

파트너 대시보드로 수익 가시화

의정부 지역 정비소 전수 조사 + B2B 전담 영업

### [R-10] 손익분기점 미달

수익 다각화: 헬퍼 수수료, 소모품 중개, 프리미엄 슬롯

비용 최적화: PWA + 직영 1개소 최소 운영

안정화 후 80/20 전환

🔧 [추가 설계 필요] 3개년 재무 모델링, 손익분기점 시뮬레이션, 자금 조달 계획 필요

### [R-11] 보증금 미수/결제 실패

등록 결제수단 필수 + 선결제 원칙

미수금 발생 시 계정 정지 + 채권 추심

결제 실패 24h 미해결 시 자동 취소

### [R-12] 파트너 이탈

플랫폼 의존도 강화: 예약·보험·분쟁·마케팅

장기 인센티브: 누적 마일스톤별 수수료 할인

데이터 가치: 이용패턴 분석 독점 제공

## 5.5 운영/평판 리스크

### [R-13] 슬롯 중복/충돌

실시간 락킹 메커니즘 + 버퍼 타임 15분

선예약 우선 + 후예약 보상(대체 슬롯+쿠폰)

### [R-14] 악성 이용자

| 단계 | 조건 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| 경고 | 최초 경미 위반 | 앱 경고 + 기록 |
| 이용 제한 | 2회 누적/중대 위반 | 30일 정지 + 보증금 차감 |
| 블랙리스트 | 3회 누적/심각 위반 | 영구 정지 + 재가입 방지 |
| 즉시 퇴출 | 안전 위협/금지 작업 | 현장 즉시 퇴장 + 법적 조치 |

### [R-15] 야간 비상대응 실패

직영 허브만 야간 운영 + 상주 1인 + 원격 관제

비상 연락망 에스컬레이션 체계

### [R-16] SNS 악성 리뷰

선제적 고객 케어(24h 내 연락+보상)

자동차 커뮤니티 모니터링 + 공식 입장문 템플릿

### [R-17] 폐기물 투기 민원

폐유·필터 전용 폐기 통/라벨 비치

체크아웃 시 폐기물 처리 확인 사진 필수

위반 시 처리비용 청구 + 페널티

## 5.6 기술/데이터 리스크

### [R-18] 개인정보 유출

Privacy by Design 원칙 적용

결제: PG사 토큰화(카드 원본 미저장)

차량번호: 암호화 저장 + 접근 최소화

CCTV: 분쟁 목적 한정 30일 보관 후 삭제

### [R-19] 시스템 장애

백업: 수동 체크인 코드(SMS) + 오프라인 모드

서버 이중화 + 장애 자동 감지·복구

장애 시 고객 보상(시간 연장/쿠폰)

### [R-20] QR/결제 해킹

QR 1회성(동적) 생성

PCI-DSS 준수 PG 연동

API 보안: JWT + HTTPS + Rate Limiting

## 5.7 외부환경 리스크

### [R-21] 경쟁 서비스

지역 파트너 선점 + 네트워크 효과

SOP·분쟁·보험 등 "운영 품질" 차별화

가이드 영상 콘텐츠 생태계 = 진입장벽

### [R-22] 계절/날씨 수요 변동

비수기 프로모션 + 시간 확대 할인

계절 맞춤 작업 추천 (겨울: 부동액, 여름: 에어컨)

날씨 연동 알림: "이번 주말 맑음, 정비하기 좋은 날!"

### [R-23] 법규 강화

법령 모니터링 + 분기 1회 법률 검토

작업 리스트 DB 기반 → 법규 변경 즉시 반영

업계 협의체 참여 + 대안 사업 모델 준비

### [R-24] 경기 침체

"절약형 정비" 마케팅(공임비 절감 가시화)

고정비 최소화 구조(직영 1개소 + 변동비 모델)

## 5.8 보험 설계 종합 추천안

| 보험 종류 | 보장 범위 | 가입 주체 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시설소유관리자배상책임 | 시설 내 제3자 상해/재물 | 파트너(필수) | ★★★★★ |
| 영업배상책임(플랫폼) | 플랫폼 서비스 제3자 손해 | 피트나우 법인 | ★★★★★ |
| 단체상해(이용자) | 이용 중 사용자 상해 | 피트나우(이용료 포함) | ★★★★☆ |
| 차량손해(선택) | 시설 하자 차량 손상 | 파트너/피트나우 | ★★★☆☆ |
| 사이버보험 | 개인정보 유출/해킹 | 피트나우 법인 | ★★★☆☆ |
| 근로자재해보상 | 직영 직원 근무 중 재해 | 피트나우(법정) | ★★★★★ |

🔧 [추가 설계 필요] 보험사 법인 상담 → 리프트 특화 배상책임 특약 설계 핵심. 건당 보험료 500~2,000원 추정, 이용료 반영 시뮬레이션 필요.

## 5.9 리스크 거버넌스 체계

| 주기 | 활동 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 일간 | CCTV·슬롯·CS 점검 | 운영팀 |
| 주간 | 위반/분쟁 집계, 파트너 이슈 | 운영팀장 |
| 월간 | KPI 리뷰, 리스크 대시보드 | PM/경영진 |
| 분기 | 법률·보험 점검, SOP 업데이트 | 경영진+법무 |
| 반기 | 리스크 전면 재평가, 외부 감사 | 경영진+자문 |

### 사고 에스컬레이션

| 등급 | 상황 | 대응 | 보고 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 경미 | 청소 미이행, 경미 초과 | 운영자 | 익일 |
| L2 보통 | 공구 파손, 중간 분쟁 | 운영팀장 | 당일 |
| L3 중대 | 차량 손상, 부상, 법적 민원 | 경영진+법무 | 1시간 내 |
| L4 위기 | 인명사고, 시스템 장애, 언론 | CEO+위기관리 | 즉시 |

# Part 6. KPI 및 성과 지표

| 카테고리 | KPI | 측정 | 초기 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수요 | 월간 예약 건수 | 시스템 집계 | 100건/월 |
| 수요 | 평균 이용 시간 | 체크인~아웃 | 1.5시간 |
| 수요 | 재방문율 | 2회+ 이용자 | 30%+ |
| 공급 | 파트너 수 | 계약 기준 | 5개소(6개월) |
| 공급 | 가동률 | 판매/가용 슬롯 | 30%+ |
| 콘텐츠 | 가이드 영상 시청률 | 예약자 중 시청 비율 | 60%+ |
| 콘텐츠 | 영상 → 예약 전환율 | 시청 후 예약 | 15%+ |
| 운영 | 클레임률 | 분쟁/전체 예약 | 2% 이하 |
| 안전 | 안전사고 건수 | 사고 보고 | 0건 |
| 재무 | 월 플랫폼 매출 | 수수료 합계 | 100만원(6개월) |

# Part 7. Next Steps 로드맵

| 우선순위 | 항목 | 담당 | 시한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 즉시 | 법무법인 자문 (자동차관리법·산안법) | 대표/법무 | 4주 |
| 🔴 즉시 | 보험 설계 (보험사 상담+패키지 견적) | 대표/재무 | 4주 |
| 🔴 즉시 | 서약서·약관 법률 검토/작성 | 법무 | 4주 |
| 🔴 즉시 | 가이드 영상 촬영 계획 수립 (MVP 15~18개 목록 확정) | 기획/콘텐츠 | 4주 |
| 🟠 런칭 전 | 파트너 온보딩 프로세스 확정 | 운영/사업 | 8주 |
| 🟠 런칭 전 | 차종 DB 구축 + 정비 주기 데이터 | 기획/개발 | 8주 |
| 🟠 런칭 전 | 안전교육 영상 제작 (필수 시청) | 콘텐츠 | 6주 |
| 🟠 런칭 전 | 제재 체계 + 보증금 정책 확정 | 기획/재무 | 6주 |
| 🟠 런칭 전 | MVP PWA 개발 + 운영 콘솔 | 개발팀 | 12주 |
| 🟡 운영 후 | 재무 모델링(3개년) + BEP 시뮬레이션 | 재무 | 12주 |
| 🟡 운영 후 | 가이드 영상 50개+ 확대 | 콘텐츠 | 6~12개월 |
| 🟡 운영 후 | 정비 주기 알림 시스템 개발 | 개발 | 6~12개월 |
| 🟡 운영 후 | 크리에이터 협업 시작 | 마케팅 | 12개월~ |
| 🟡 운영 후 | 소모품 커머스 연동 | 사업/개발 | 12개월~ |

— End of Document —

본 기획서는 PitNow 내부제안서 v4.0/v4.2를 기반으로,
와이퍼(YPER) 앱 벤치마킹 + 가이드 영상 시스템 + 내 차량 관리 기능 +
24개 리스크 종합 관리 체계를 통합하여 작성되었습니다.

[추가 설계 필요] 항목은 법률·보험·재무·콘텐츠 전문가 자문 후 확정 필요.